# Техническое задание на ИИ-проект

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ИИ-ассистента

Название проекта:
ИИ-ассистент для анализа управленческой отчетности

Дата:
23.06.2026

Версия:
1.1

Автор:
Андрей Аверин

# 1. Общая информация о проекте

## 1.1. Описание компании / контекста

Проект представляет собой ИИ-сервис для анализа управленческой отчетности малого и среднего бизнеса.

Основная задача сервиса — помочь предпринимателю, который не является финансовым специалистом, понять данные БДР, ДДС и других управленческих отчетов простым и прикладным языком.

ИИ-ассистент анализирует загруженные отчеты в форматах Excel и PDF, выявляет ключевые отклонения, проблемные статьи расходов, риски кассовых разрывов и другие важные изменения в финансовых показателях.

Результатом работы ассистента является краткий аналитический отчет, в котором финансовые данные интерпретируются в понятной для собственника форме: что произошло, почему это важно, какие риски есть и на что нужно обратить внимание.

Проект ориентирован на собственников и руководителей бизнеса, которым важно быстро получить управленческие выводы без глубокого погружения в профессиональную финансовую терминологию.

## 1.2. Проблема, которую решаем

Собственники малого и среднего бизнеса часто получают управленческие отчеты, но не всегда могут самостоятельно интерпретировать показатели БДР, ДДС и других финансовых форм.

Даже при наличии отчетности предпринимателю может быть сложно понять, что именно происходит с бизнесом: почему снижается прибыль, где растут расходы, есть ли риск кассового разрыва, какие статьи требуют внимания и какие выводы можно сделать из данных.

В результате управленческие решения принимаются с задержкой либо на основании интуиции, а не на основании понятной финансовой картины.

Основные проблемы:

- данные есть, но их сложно интерпретировать;

- предприниматель не всегда понимает логику БДР и ДДС;

- финансовые отчеты перегружены цифрами и терминами;

- риски и отклонения не выделяются автоматически;

- выводы приходится готовить вручную;

- для анализа требуется финансовый специалист или консультант.

Пример формулировки проблемы:

Собственник бизнеса получает БДР и ДДС за месяц, но тратит от 4 до 8 часов на попытку понять, что означают изменения в выручке, расходах, прибыли и денежных потоках. Для качественной интерпретации требуется финансовый директор или консультант. Необходимо решение, которое автоматически анализирует управленческие отчеты Excel и PDF, выделяет ключевые отклонения и объясняет их простым языком в формате понятного отчета для предпринимателя.

# 2. Цели и задачи

## 2.1. Главная цель проекта

Создать ИИ-ассистента, который анализирует управленческую отчетность компании, выявляет ключевые отклонения и объясняет финансовые показатели простым языком для собственника бизнеса.

## 2.2. Измеримые показатели успеха (KPI)

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Снижение времени на первичный анализ отчетности | не менее 70% |
| Время формирования аналитического отчета | до 90 секунд |
| Время ответа на уточняющий вопрос | до 30 секунд |
| Доля корректных выводов по тестовым кейсам | не менее 85% |
| Понятность отчета для пользователя | не менее 8 из 10 |
| Количество выявленных ключевых отклонений | не менее 5 на один отчет |
| Наличие блока KPI собственника в отчете | обязательно |

# 3. Пользователи и сценарии

## 3.1. Целевые пользователи

Группа 1 — Собственники малого и среднего бизнеса

- получают управленческую отчетность, но не всегда могут самостоятельно ее интерпретировать;

- хотят понимать, что происходит с прибылью, расходами и денежными потоками;

- принимают управленческие и финансовые решения.

Группа 2 — Руководители компаний

- генеральные директора;

- исполнительные директора;

- руководители бизнес-направлений.

Используют результаты анализа для контроля эффективности бизнеса и выявления проблемных зон.

Группа 3 — Финансовые специалисты и консультанты

- финансовые менеджеры;

- финансовые директора;

- бизнес-консультанты.

Используют ассистента для ускорения первичного анализа отчетности и подготовки пояснений для собственника.

## 3.2. Пользовательские сценарии (Use Cases)

### Сценарий 1. Анализ БДР

Пользователь: собственник бизнеса.
Триггер: загрузка БДР в формате Excel или PDF.
Ожидаемый результат: ассистент показывает изменения по выручке, расходам, прибыли и маржинальности, выделяет ключевые отклонения и объясняет их простым языком.

### Сценарий 2. Анализ ДДС

Пользователь: собственник бизнеса.
Триггер: загрузка отчета о движении денежных средств.
Ожидаемый результат: ассистент выявляет основные притоки и оттоки денег, возможные кассовые разрывы и объясняет, где возникает напряжение с денежными средствами.

### Сценарий 3. Объяснение финансовых показателей

Пользователь: предприниматель без финансовой подготовки.
Триггер: вопрос по отчету или отдельному показателю.
Ожидаемый результат: ассистент объясняет показатель простым языком и показывает, почему он важен для управления бизнесом.

### Сценарий 4. Формирование управленческого вывода

Пользователь: руководитель компании.
Триггер: завершение анализа загруженного отчета.
Ожидаемый результат: пользователь получает краткий отчет: что происходит с бизнесом, где риски, на какие статьи обратить внимание и какие действия возможны.

### Сценарий 5. Проверка проблемных зон

Пользователь: финансовый специалист или консультант.
Триггер: загрузка управленческого отчета клиента.
Ожидаемый результат: ассистент выделяет проблемные зоны, которые требуют дополнительного анализа: падение маржи, рост постоянных расходов, ухудшение денежного потока, снижение операционной эффективности.

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Основные функции (Must Have)

- Загрузка управленческих отчетов в форматах Excel и PDF.

- Одновременная загрузка нескольких управленческих отчетов.

- Анализ БДР.

- Анализ ДДС.

- Анализ ключевых показателей: выручка, расходы, прибыль, маржинальность, денежные потоки.

- Формирование блока KPI собственника.

- Выявление значимых отклонений по периодам и статьям отчетности.

- Объяснение финансовых показателей простым языком.

- Выявление рисков кассового разрыва.

- Формирование краткого аналитического отчета для собственника.

- Ответы на уточняющие вопросы по результатам анализа.

- Уведомление пользователя, если данных недостаточно для корректного вывода.

- Обработка ошибок при сбоях API, превышении лимитов или невозможности распознать документ.

- Подготовка проекта к публикации на GitHub без конфиденциальных данных.

- Развертывание MVP на облачном VPS/VDS через Docker/docker-compose.

- Обеспечение работы демонстрационной версии через веб-интерфейс 24/7 при доступности облачного сервера, API-провайдера и сетевой инфраструктуры.

## 4.2. Желательные функции (Should Have)

- Сравнение нескольких отчетных периодов.

- Выделение наиболее значимых отклонений.

- Приоритизация проблем по степени влияния на бизнес.

- Рекомендации по дальнейшему анализу.

- Отдельный блок пояснений финансовых терминов простым языком.

- Предпросмотр загруженных документов в интерфейсе.

## 4.3. Возможные функции (Could Have)

- Диагностический тест финансового состояния бизнеса.

- Чат-виджет на сайте.

- Хранение истории анализов.

- Интеграция с BI-системами.

- Автоматическая загрузка данных из учетных систем.

- Формирование презентаций для собственника.

- Формирование расширенного плана финансовых действий.

- Экспорт отчета в Word или PDF.

## 4.4. Исключения (Won’t Have)

- Автоматическое принятие управленческих решений.

- Ведение бухгалтерского учета.

- Формирование налоговой отчетности.

- Отправка отчетности в государственные органы.

- Подписание документов от имени пользователя.

- Полная замена финансового директора или консультанта.

- Автоматическая корректировка учетных данных.

- Интеграция с 1С, банками и BI-системами на этапе MVP.

- Хранение истории анализов на этапе MVP.

# 5. Данные и база знаний

## 5.1. Источники данных

| Источник | Формат | Объем | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| БДР | Excel, PDF | до 10 файлов за один анализ | готов |
| ДДС | Excel, PDF | до 10 файлов за один анализ | готов |
| Управленческая отчетность | Excel, PDF | по запросу | готов |
| Банковские выписки | Excel, PDF | по запросу | готов |
| Методология анализа БДР и ДДС | Markdown, текстовые документы | комплект документов | частично готов |
| База промптов анализа отчетности | Markdown, текстовые документы | комплект промптов | частично готов |
| Примеры тестовых отчетов | Excel, PDF | набор файлов | частично готов |
| Тестовые кейсы и эталонные выводы | Markdown, текстовые документы | не менее 10 сценариев | частично готов |

## 5.2. Требования к данным

Конфиденциальность

Финансовые данные пользователя доступны только владельцу системы и не передаются третьим лицам.

Актуальность

Методология анализа БДР, ДДС и управленческой отчетности обновляется по мере изменения подходов к анализу и тестирования ассистента на новых примерах отчетов.

Доступ

Редактирование базы знаний, промптов и методологии анализа доступно владельцу системы.

Качество входных данных

Для корректного анализа загружаемые документы должны содержать понятную структуру статей, периодов и финансовых показателей. Если данные неполные или плохо распознаны, ассистент должен сообщить об ограничениях анализа.

Ограничения по объему файлов на этапе MVP

| Параметр | Ограничение |
| --- | --- |
| Количество файлов за один анализ | до 10 файлов |
| Размер одного файла | до 20 МБ |
| Общий объем загрузки | до 100 МБ |
| PDF | до 50 страниц на один файл |
| Excel | до 20 листов на один файл |
| Поддерживаемые форматы | .xlsx, .xls, .pdf |

# 6. Технические требования

## 6.1. Платформа и интеграции

| Компонент | Решение |
| --- | --- |
| Интерфейс | Форма загрузки документов и страница получения аналитического отчета |
| Backend | Python, FastAPI |
| Frontend | HTML, CSS, Jinja2 |
| Репозиторий проекта | GitHub |
| Развертывание | Облачный VPS/VDS + Docker/docker-compose |
| Операционная система сервера | Ubuntu Server |
| Reverse proxy | Nginx или Caddy |
| SSL-сертификат | Let’s Encrypt |
| Режим работы | 24/7 при доступности облачного сервера, API-провайдера и сетевой инфраструктуры |
| LLM-провайдер | OpenAI |
| Основная модель | GPT-4o-mini |
| Дополнительная модель для сложного анализа | GPT-4o |
| Парсинг Excel | pandas, openpyxl |
| Парсинг PDF | pdfplumber / PyMuPDF |
| No-code платформа / оркестратор | не используется в текущем MVP, n8n возможен как развитие |
| Источник данных | Загружаемые пользователем управленческие отчеты |
| Поддерживаемые форматы документов | Excel, PDF |
| Хранилище исходных документов | Локальное файловое хранилище data/uploads на этапе MVP |
| Хранилище промежуточных данных | Локальное файловое хранилище data/parsed на этапе MVP |
| Хранилище результатов анализа | Локальное файловое хранилище data/outputs на этапе MVP |
| База знаний | Методология анализа БДР, ДДС и база промптов в Markdown |
| Интеграции | Форма загрузки документов в веб-интерфейсе |
| Уведомления | Не используются в текущем MVP |

## 6.2. Нефункциональные требования

- время ответа на уточняющий вопрос пользователя — до 30 секунд;

- время формирования полного аналитического отчета — до 90 секунд в зависимости от объема документов;

- доступность сервиса — 24/7 при доступности используемых API и инфраструктуры;

- язык интерфейса и отчетов — русский;

- поддерживаемые форматы документов на этапе MVP — Excel, PDF;

- отчет должен быть написан понятным языком для предпринимателя без финансовой подготовки;

- отчет должен содержать блок KPI собственника;

- финансовые термины должны поясняться простыми словами;

- загружаемые документы должны храниться безопасно;

- при невозможности распознать документ ассистент должен сообщить об ошибке;

- при недостаточности данных ассистент должен указать, какие данные нужны для более точного анализа;

- при сбое API, превышении лимитов или ошибке обработки ассистент должен показать понятное fallback-сообщение;

- ассистент должен явно указывать, что БДР показывает начисления, а ДДС — движение денег;

- ассистент должен использовать тестовые кейсы и эталонные выводы для проверки качества анализа;

- приложение должно запускаться на сервере через Docker/docker-compose;

- структура папок для загрузок, промежуточных данных и результатов должна сохраняться между перезапусками контейнера через volume или директории на сервере;

- локальный запуск используется только для разработки и тестирования;

- рабочая демонстрационная версия разворачивается на облачном сервере;

- проект должен быть опубликован на GitHub без конфиденциальных данных, API-ключей, загруженных файлов и результатов анализа.

# 7. Ограничения и риски

## 7.1. Ограничения проекта

Бюджет

До 50 долларов США в месяц на использование API языковых моделей на этапе MVP.

Инфраструктурный бюджет

Дополнительно к API-бюджету предусматриваются расходы на облачный VPS/VDS, домен и базовое сопровождение серверной инфраструктуры.

Сроки

Разработка MVP — до 12 календарных дней.

Команда

1 человек.

Функциональный scope MVP

В MVP входит анализ управленческих отчетов БДР и ДДС, интерпретация данных и формирование понятного отчета. Диагностический тест, чат-виджет, BI-интеграции и история анализов не входят в обязательный объем MVP.

Ограничения по объему файлов

На этапе MVP один анализ ограничивается 10 файлами, размером одного файла до 20 МБ, общим объемом загрузки до 100 МБ, PDF до 50 страниц на один файл и Excel до 20 листов на один файл.

Локальный запуск

Локальный запуск используется только для разработки и тестирования. Для рабочей демонстрационной версии локальный ПК не подходит, так как он должен быть постоянно включен, доступен в сети и защищен от сбоев. Рабочий MVP разворачивается на облачном сервере.

## 7.2. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Галлюцинации LLM | Средняя | Использование структурированных промптов и проверочных сценариев |
| Низкое качество входящих данных | Высокая | Валидация загружаемых документов и уведомление пользователя об ограничениях анализа |
| Ошибочное распознавание PDF | Средняя | Проверка извлеченных данных и ограничение анализа при плохом качестве документа |
| Превышение бюджета API | Средняя | Использование оптимизированных моделей и лимитов на обработку файлов |
| Неполнота отчетности клиента | Высокая | Уведомление пользователя о недостаточности данных |
| Ошибочная интерпретация показателей | Средняя | Использование стандартных методик анализа БДР и ДДС |
| Слишком сложный финансовый язык в отчете | Средняя | Использование отдельного промпта для перевода выводов на понятный язык предпринимателя |
| Превышение SLA по времени ответа | Средняя | Ограничение объема файлов, страниц PDF и количества листов Excel |
| Сбой API или превышение лимитов | Средняя | Fallback-сообщение пользователю и повторный запуск анализа |
| Неподтвержденные выводы модели | Средняя | Проверка на тестовых кейсах и эталонных корректных выводах |
| Недоступность облачного сервера | Средняя | Выбор VPS/VDS с достаточными ресурсами, запуск приложения через Docker/docker-compose, возможность перезапуска контейнера, хранение кода проекта на GitHub |
| Потеря загруженных файлов или результатов анализа | Средняя | Хранение данных в volume или отдельных директориях на сервере, резервное копирование при переходе к промышленной эксплуатации |
| Утечка API-ключей | Средняя | Хранение ключей в .env, исключение .env из GitHub через .gitignore |
| Публикация конфиденциальных файлов в GitHub | Средняя | Исключение data/uploads, data/parsed, data/outputs, .env, venv, .venv и служебных файлов из публичного репозитория |

# 8. План реализации

## 8.1. Этапы проекта

| Этап | Задачи | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Сбор и структурирование методологии анализа БДР и ДДС, подготовка тестовых отчетов | База знаний и тестовые данные | 2 дня |
| 2. Разработка | Настройка загрузки документов, подготовка промптов, настройка обработки Excel и PDF | Рабочий прототип | 5 дней |
| 3. Тестирование | Проверка работы на тестовых управленческих отчетах, корректировка логики и промптов | Обратная связь и исправления | 3 дня |
| 4. Подготовка к публикации и запуск MVP | Подготовка инструкции, финальная проверка сценариев, настройка .gitignore, подготовка .env.example, проверка исключения секретов и пользовательских файлов из GitHub, подготовка Dockerfile и docker-compose, публикация проекта на GitHub, аренда облачного VPS/VDS, установка Docker/docker-compose на сервер, запуск приложения на сервере, настройка домена и SSL, проверка доступности демонстрационной версии через веб-интерфейс | Работающий MVP, опубликованный на GitHub и доступный через веб-интерфейс 24/7 при доступности облачного сервера, API-провайдера и сетевой инфраструктуры | 2 дня |

## Тестовые кейсы и эталонные выводы

Для проверки качества используются не менее 10 тестовых сценариев, включая:

- загружен только БДР;

- загружен только ДДС;

- загружены БДР и ДДС одновременно;

- в БДР есть несколько уровней прибыли;

- в ДДС есть операционный и финансовый поток;

- отсутствуют данные по дебиторке и кредиторке;

- пользователь спрашивает про крупнейшие расходы;

- пользователь спрашивает про рост расходов без базы сравнения;

- разные файлы дают разные значения одного показателя;

- пользователь задает вопрос вне темы.

Для каждого сценария фиксируется эталонный корректный вывод. Проект считается качественно настроенным, если доля корректных выводов составляет не менее 85%.

# 9. Критерии приемки

- Ассистент корректно принимает документы Excel и PDF.

- Ассистент выполняет анализ БДР.

- Ассистент выполняет анализ ДДС.

- Ассистент выявляет не менее 5 ключевых отклонений или проблемных зон на один отчет.

- Ассистент объясняет финансовые показатели понятным языком для предпринимателя.

- Ассистент формирует блок KPI собственника.

- Полный аналитический отчет формируется до 90 секунд.

- Ответ на уточняющий вопрос формируется до 30 секунд.

- Доля корректных выводов по тестовым кейсам составляет не менее 85%.

- Ассистент сообщает пользователю, если данных недостаточно для корректного анализа.

- Реализованы механизмы обработки ошибок при невозможности распознать документ.

- Реализованы fallback-сценарии при сбоях API, превышении лимитов и неполных данных.

- Определены ограничения по объему файлов и страниц.

- Подготовлены тестовые кейсы и эталонные корректные выводы.

- Подготовлена краткая пользовательская инструкция.

- Проект опубликован на GitHub без конфиденциальных данных.

- .env, API-ключи, загруженные файлы и результаты анализа не попадают в публичный репозиторий.

- Подготовлен файл .env.example с примером необходимых переменных окружения.

- Подготовлен .gitignore для исключения секретов, временных файлов, виртуального окружения и пользовательских данных.

- Приложение запускается через Docker/docker-compose.

- Демонстрационная версия доступна по веб-ссылке.

- Сервис работает 24/7 при доступности облачного сервера, API-провайдера и сетевой инфраструктуры.

- Структура папок data/uploads, data/parsed и data/outputs сохраняется между перезапусками контейнера через volume или директории на сервере.

# Согласование

| Роль | ФИО | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| Исполнитель |  |  |
| Согласующий |  |  |